# Bước 1. Tìm lỗi theo INVEST

| Mã | Kết quả | Lý do (1 câu) |
| --- | --- | --- |
| US1 | Đạt | Vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả. |
| US2 | T (Testable – kiểm thử được) | "Đẹp", "dễ dùng", "hài lòng" là cảm nhận chủ quan, không có con số hay hành vi nào để kiểm tra, nên nhóm không biết khi nào là xong và không ước lượng được (ngoài ra phạm vi "giao diện đặt món" còn quá mơ hồ). |
| US3 | V (Valuable – có giá trị) | Lợi ích "code dễ bảo trì" chỉ thuộc về lập trình viên, không mang lại giá trị gì nhìn thấy được cho khách hàng hay doanh nghiệp; mục này còn áp đặt giải pháp (React) thay vì nêu nhu cầu (sai thêm N – Negotiable). |
| US4 | S (Small – đủ nhỏ) | Gộp quá nhiều việc vào một story (3 mốc thời gian, 2 chiều phân tích, xuất Excel, tự gửi email), không thể làm xong trong một Sprint nên không ước lượng được. |

# Bước 2. Sửa lỗi

## a) Viết lại US2 với tiêu chí "dễ dùng" đo được

US2 (đã sửa): Là một khách hàng, tôi muốn hoàn tất việc đặt món chỉ trong tối đa 3 màn hình (từ danh sách món đến màn hình xác nhận đơn), để đặt món nhanh và không bị rối.

Tiêu chí "dễ dùng" đo được: khi cho 5 người dùng thử, ít nhất 4 người (80%) đặt xong một đơn gồm 2 món mà không cần hướng dẫn, trong vòng 2 phút và đi qua không quá 3 màn hình.

Cách kiểm thử: đo số màn hình và thời gian trực tiếp khi chạy thử. Khi đó "xong" nghĩa là đạt ngưỡng trên, không còn phụ thuộc vào việc ai thấy đẹp hay không.

## b) Tách US4 thành 2 story nhỏ và đặt vào cây Epic → Feature → User Story

| Cấp | Nội dung |
| --- | --- |
| Epic | Báo cáo và theo dõi kinh doanh cho quản trị viên |
| Feature | Báo cáo doanh thu |
| US4a | Là một admin, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, để nắm kết quả kinh doanh mỗi ngày. |
| US4b | Là một admin, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu theo ngày ra file Excel, để lưu trữ và gửi cho ban giám đốc. |

Sơ đồ cây:

Epic: Báo cáo và theo dõi kinh doanh

Feature: Báo cáo doanh thu

US4a: Xem báo cáo doanh thu theo ngày

US4b: Xuất báo cáo doanh thu theo ngày ra Excel

# Bước 3. Xếp lại Product Backlog

## a) Thứ tự ưu tiên

| Thứ tự | Story | Lý do xếp vị trí này |
| --- | --- | --- |
| 1 | US1 – Lọc nhà hàng theo loại món | Mang giá trị trực tiếp cho khách hàng ở bước đầu của hành trình đặt món; đã đạt INVEST, nhỏ, rủi ro thấp nên làm được ngay. |
| 2 | US2 (đã sửa) – Đặt món trong tối đa 3 màn hình | Nằm ở luồng cốt lõi tạo ra đơn hàng và doanh thu; đã có tiêu chí đo được nhưng cần thêm chi tiết thiết kế, nên đứng sau US1. |
| 3 | US4a – Xem báo cáo doanh thu theo ngày | Phục vụ nội bộ, quan trọng cho vận hành nhưng không ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm khách hàng; cần có trước US4b. |
| 4 | US4b – Xuất báo cáo ra Excel | Giá trị tăng thêm, phụ thuộc US4a nên phải đứng sau. |

Nguyên tắc xếp: ưu tiên giá trị cho khách hàng và doanh thu trước, tiếp đến mức độ sẵn sàng và phụ thuộc giữa các story. Thứ tự này có thể điều chỉnh khi Product Owner có thêm dữ liệu kinh doanh.

## b) Theo DEEP, story đứng đầu cần chi tiết đến mức nào?

DEEP gồm: Detailed appropriately (chi tiết vừa đủ), Estimated (đã ước lượng), Emergent (phát triển dần), Prioritized (được xếp ưu tiên). Với mục chi tiết vừa đủ, story ở đầu backlog phải chi tiết nhất, còn các mục ở cuối chỉ cần sơ lược.

Story đứng đầu (US1) cần đạt mức "sẵn sàng đưa vào Sprint", gồm:

- Tiêu chí chấp nhận rõ ràng, kiểm thử được (ví dụ: chọn loại "Phở" thì chỉ hiện nhà hàng có món phở; bỏ lọc thì hiện lại toàn bộ; không có kết quả thì hiện thông báo).

- Đủ nhỏ để làm xong trong một Sprint và đã có ước lượng (story point) do cả nhóm thống nhất.

- Đã rõ phụ thuộc, dữ liệu cần dùng (danh mục loại món) và thiết kế giao diện nếu cần.

Buổi Refinement còn phải làm gì trước khi đưa vào Sprint:

- Làm rõ các câu hỏi còn mở với Product Owner (chọn một hay nhiều loại món cùng lúc? danh sách loại món lấy từ đâu?).

- Chốt tiêu chí chấp nhận cùng nhóm phát triển và kiểm thử.

- Ước lượng cả nhóm (ví dụ planning poker); nếu vẫn lớn hơn một Sprint thì tách nhỏ tiếp.

- Xác định phụ thuộc và rủi ro, kiểm tra story đạt Definition of Ready (đáp ứng INVEST).

- Sau đó Product Owner xác nhận thứ tự, và story mới sẵn sàng được chọn trong Sprint Planning.